## Slide 1: Радуга в цветах.
Авторы:
Арефьева Елена Васильевна
учитель географии,
Береснева Наталия Витальевна
учитель биологии.

## Slide 2: Проблема.
Окружающая школу территория не удовлетворяет требований современного ландшафтного дизайна и желаниям школьников.
Школьная территория недостаточно благоустроена.
Школьная территория не воспитывает у ребёнка чувства прекрасного.
Проблемный вопрос: Как озеленить территорию?
Цель исследования: создание единого ландшафтного комплекса микрорайона школы №2; формирование ключевых компетенций учащихся в реализации принципа связи обучения с жизнью через использование коллективно-творческой деятельности.

## Slide 3: Задачи:
1. Провести социологический опрос среди учеников, учителей, родителей о необходимости озеленения пришкольной территории.
2. Привлечь детей к поиску механизмов решения актуальных местных проблем.
3. Провести конкурс проектов по озеленению пришкольной территории.
4. Изучить литературу по фитодизайну.
5. Исследовать состояние почв территории микрорайона школы.
5. Составить смету расходов.
6. Разработать и осуществить план по озеленению микрорайона школы.
7. Получить рецензию проекта от «общественности».

## Slide 4: Подготовительный этап:
  1. Исследование почв территорий пришкольного участка.
2. Проведение соцопроса и обработка результатов.
3. Проведение школьного конкурса на лучший эскиз оформления.
4. Составление рабочего плана-графика.
5. Подбор и изучение литературы по фитодизайну.
6. Составление сметы расходов.
7. Покупка и посадка семян цветочных культур.
8. Уход за цветочной рассадой.

## Slide 5: Практический этап:
1.Экологический десант «Чистая территория».
2.Завоз плодородной земли.
3.Перекопка участка под цветник и внесение удобрений.
4.Разбивка клумб: «Радуга», «Солнышко».
5.Высадка рассады однолетних цветочных культур
6.Ремонт и покраска забора.
7.Уход за территорией около цветника и за клумбами.
8.Подкормка растений комплексным удобрением.
9.Ведение фотосъёмки по реализации проекта.

## Slide 6: Контрольно-оценочный этап:
1.Участие в муниципальном смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территории и оформление цветников.
2.Проведение соцопроса «Удовлетворённость проектом» .
3.Рецензирование проекта.
4.Защита проекта на школьном и районном конкурсе социальных проектов.

## Slide 7: Социологический опрос.
Социологический опрос состоял из 5 вопросов:
1.Какой бы Вы хотели видеть школьную территорию?
2.Хотели бы Вы принять участие в разработке и реализации проекта?
3.Кто должен заниматься уборкой и благоустройством территории?
4.Какую помощь Вы можете предложить (материальную; предложение по благоустройству; трудовую; другую)?
5.Какое название Вы бы дали проекту по оформлению школьной территории?
Результаты социологического опроса:
1.Респонденты ответили, что хотят видеть территорию школы ухоженной, яркой, цветущей.
2.87% человек хотели бы принять участие в разработке и реализации проекта .
3.63% опрошенных считают, что уборкой и благоустройством территории должны заниматься ученики, 24% - учителя и школьный персонал, 13% - соц. рабочие.
4.76% готовы предложить трудовую помощь, 15% - материальную, предложения по благоустройству готовы внести 9%.
5.Респонденты предложили следующие названия проектов: «Цветник на радость людям», «Школьный дворик», «Цветущая радуга», «Цветочный рай», «Радуга рядом с нами», «Радуга в цветах».
Chart: Хотели бы Вы принять участие в разработке и реализации проекта?
| да | нет | возможно
Хотели бы вы принять участие в разработке и реализации проекта? | 0.87 | 0.07 | 0.06
Chart: Кто, по-Вашему, должен заниматься благоустройством территории?
| ученики | учителя и школьный персонал | соц.рабочие
Кто, по-вашему, должен заниматься уборкой и благоустройством территории? | 0.63 | 0.24 | 0.13
Chart: 
| трудовую | материальную | предложения по благоустройству
Какую помощь по осуществлению проекта Вы можете предложить? | 0.76 | 0.15 | 0.09

## Slide 8: Реализация проекта

## Slide 9: Растения, рекомендуемые для оформления клумб.
Цинния
Табак
Подсолнечник
Календула
Эмилия
Кохия
Агератум
Фацелия
Алиссум
Санвиталия
Целозия
Цинерария
Ипомея

## Slide 10: Результативность проекта