Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области

Творческий проект

по благоустройству  территории детского сада

«ЭКО-невидаль!»

Старший воспитатель,

педагог – психолог – Красовская Марина Александровна,

учитель – логопед, воспитатель – Лобачева Юлия Владимировна

Содержание

1. Технологическая карта проекта………………………………………… ..стр. 3

2.Актуальность……………………………………………………………..….стр.4

3.Анализ состояния участка детского сада и существующих проблем …..стр.5

4.Прогнозируемые результаты ………………………………………...…..стр.5

6.Ресурсное обеспечение……………………………………………….…..…стр.6

7. План реализации проекта …………………………………………………стр.6

8. Результаты работы над проектом …………………………………..…….стр.9

9. Выводы и практическая значимость проекта……………………………..стр.10

10. Перспективы на будущее………………………………………………….стр.11

11. Список используемых источников ……………………………………….стр.11

12. Приложение………………………………………………………………...стр.12

Какую громадную, ни с чем несравнимую роль играет
в воспитании детей обстановка, среди которой они живут…

Тихеева Е.И.

Тот уголок земли, где ты увидел мир,

где сделал первый шаг, всегда должен быть для тебя

самым лучшим на свете.

Э.Межелайтис

1.Технологическая карта проекта

Название проекта:  «ЭКО-невидаль!»

Девиз проекта: «Красота - это сила фантазии»

Вид: творческий, среднесрочный

Основное направление: Благоустройство территории детского сада, создание цветников, озеленение и оформление игровыми формами территории. Развитие творческого потенциала  сотрудников ДОУ, родителей (законных представителей), поддержка детско-родительской инициативы

Сроки реализации проекта: июнь, август 2016 г.

Участники проекта: педагоги и сотрудники детского сада, родители (законные представители),  воспитанники.

Основания для разработки проекта: Желание разнообразить и дополнить облик территории детского сада, сделать его еще более привлекательным и индивидуальным. Посвящается 80-летию Кировской области.

Цель:

Воспитание эмоционально-положительного отношения к природе, развитие умения видеть и понимать её красоту, посредством организации экологического пространства на территории ДОУ.

Задачи проекта:

-Создать благоприятные условия для развития личности ребенка;

-Разнообразить  пространственную среду для ознакомления с природой Кировской области;

-Воспитывать интерес к родной природе, желание больше узнать о природе своего края;

-Воспитывать бережное отношение к природе, желание трудиться в природе,  стремление к созиданию.

-Прививать детям  эстетический вкус,  нравственные основы.

-Активизировать творческий потенциал педагогов, детей и родителей;

-Продолжать создавать  свой «образ» территории ДОУ;

Способы, методы и приемы:

Для работы над  реализацией этапов проектирования были запланированы следующие способы, методы и приемы:
1. Создание в детском саду условий для экологического воспитания: путем организации экологических пространств: учебно-опытнический участок, зеленые уголки, зоны отдыха, уголок хлебного поля, экологическая тропа;
2. Создание условий для труда в природной зоне детского сада. 
3. Разработка циклов наблюдений за сезонными явлениями, ростом и развитием растений, создание  «Экологической тропы».
4. Детские праздники экологического содержания, разработка сценариев, проведение.

5.Участие дошкольников в природоохранительных мероприятиях.

6. Организация и проведение наблюдений за плодовыми и овощными культурами на экспериментально-опытническом участке детского сада, выращиваемых в нашей местности.

7. Мероприятия по ознакомлению детей с природой Родного края.

8. Прогулки, экскурсии, походы с детьми на природу, их роль в экологическом воспитании. Знакомство детей с лесом, рекой (прудом, озером), лугом (поляной),  как экосистемами. Организация наблюдений за растениями и животными в их естественной среде обитания; прослеживание взаимосвязей, цепочек питания в сообществах живых организмов.

9.Предметно-пространственная среда прогулочных площадок, обеспечивающая различные виды деятельности детей, выделение зон оборудованных для игр с песком и водой, сюжетных, дидактических и подвижных игр.

Стратегии реализации проекта:

• Создание индивидуального «образа» территории  детского сада «Малиновка»;

• Активизация творческого потенциала педагогов, родителей, воспитанников;

• Обогатить пространство территории ДОУ объектами природы нашего края.

Принципы работы над проектом:

Создавая проект, мы опирались на следующие принципы:

-правильность и удобство расположения различных функциональных зон на территории детского сада;

-внешняя красота;

-безопасность для детей.

2.Актуальность проекта

Чувство патриотизма очень многогранно по своему содержанию. Одно из его проявлений – любовь к природе родного края, Родине. Это сложное чувство слагается из эмоционально-положительного отношения, устойчивого интереса к природе и желание трудиться в природе, преобразуя и охраняя её.

Природное окружение выступает в роли первого педагога, знакомящего ребенка с Родиной.

Встречи с природой возбуждают фантазию ребенка, способствуют развитию речевого, изобразительного, игрового творчества. Общение с природой, познание её тайн облагораживает человека, делает его более чутким. Чем больше человек узнаем природу своей родины, тем больше он начинает любить её.

«Потребность в красивом,- говорил В.Сухомлинский, - утверждает моральную красоту, рождая непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому…Зло и подлинная красота несовместимы…».

Красота родной природы раскрывает и красоту человеческого труда, рождает желание сделать свой край еще прекраснее.

Любовь к природе определяется, прежде всего, действенным, бережным отношением к ней. У дошкольников это выражается в элементарной заботе о растениях, животных, в доступном труде по выращиванию растений и т.п.

Мы считаем, что данное направление особенно актуально в воспитании подрастающего поколения.  Вести эту работу надо совместно с родителями, т.к. для детей родители являются главным образцом для подражания, а родители, в свою очередь, приобретают ценный опыт.

Среди педагогов, родителей и воспитанников был объявлен конкурс на лучшее оформление зеленого уголка прогулочного участка каждой возрастной группы, учебно-опытного участка. Обязательное условие: оформление должны быть выполнены в доброй, жизнерадостной манере. Так возникла идея создать и реализовать  проект по благоустройству и эстетическому оформлению территории детского сада «Эко-невидаль!».

3. Анализ состояния участка детского сада

и существующих проблем

Для работы над проектом коллектив детского сада провел анализ исходного состояния территории учреждения. Выяснилось, что требуется косметический ремонт и замена построек, не на всех игровых и прогулочных участках имеются зеленые уголки, требуется обновление клумб, омоложение посадок деревьев и кустарников.

Родители мало проявляют активности и инициативы в жизни детского сада.

4. Ценность проекта:

Проект, представляемый нашим дошкольным учреждением, ценен тем, что деятельность его не ограничится определенными сроками. Большой плюс заключается в том, что шедевры зеленых уголков можно ежегодно обновлять, дополнять, менять тематику, связывать её со значимыми событиями в жизни страны и детского сада, создать символ детского сада и пр.  А для этого нужен дружный коллектив педагогов и родителей, готовых создавать вместе со своими детьми настоящие шедевры и  немного творческой фантазии. Проект финансово экономичен, т.к. в ход идут любые подручные средства.

Несколько дней вашего времени, кисти, краски, хорошее настроение и территория любого другого детского сада станет неповторимой.

5.Реалистичность и ресурсное обеспечение проекта:

Информационные:

- Изучение родителями и сотрудниками ДОУ информации по благоустройству детских игровых площадок с помощью сети Интернет и других источников.

- Информирование родителей (законных представителей) о готовящейся работе по проекту через родительские собрания.

Материально-технические:

- Материальное стимулирование творчества, интересных находок педагогов в работе с родителями и детьми по данному направлению.

- Пополнение территории ДОУ новыми Арт-объектами, зелеными насаждениями, оформленными клумбами, оборудованием, постройками, новыми точками  экологической тропы.

- Финансовое обеспечение проекта: (возможная помощь спонсоров в приобретении стройматериалов). Вся работа выполнена руками сотрудников ДОУ и родителей воспитанников.

| Материал | сумма |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Пиломатериал: -Доска половая -Доска обшивочная | 6000 | Спонсорская помощь |
| 2. Краска цветная | 5000 | Спонсорская помощь |
| 3. Бросовый материал: -пластиковые бутылки, -старые цветочные горшки, поливальники и др. -обрезки фанеры, -спилы деревьев, -остатки от оциллиндрованных бревен, -пни и др. | 0 |  |
| 4. Рассада цветов, овощных культур, саженцы сирени | 0 | Акция среди родительской общественности и населения поселку «Подари цветок в зеленый уголок» |
| 5.Завоз песка в песочники | 3000 | Спонсорская помощь |
| 6. Призы победителям конкурса «Лучший арт-объект» | 500 |  |

6.Прогнозируемые результаты:

- Повышение уровня активности родительской общественности в помощи по благоустройству территории ДОУ на 10%;

- Создание своего "образа" территории дошкольного учреждения и повышение статуса детского сада среди родителей и населения посёлка;

- Использование педагогами всех возрастных групп активных форм работы с родителями, посредством создания творческих проектов совместно с семьёй с целью поддержки образовательных инициатив семьи.

- Пополнить оформление территории ДОУ новыми игровыми формами, арт-объектами, зелеными насаждениями.

- Повышение уровня экологических знаний и  культуры воспитанников на среднем и высоком уровне до 90%.

- План реализации проекта

(План работы составлен с учетом графика закрытия ДОУ на санитарно-ремонтные работы с 04.07.2016г. по 13.08.2016г.)

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ этап

(май. 4 неделя)

Задачи:

1.Разработать и утвердить проект.

2.Изучение мнения всех участников по данному вопросу.

3. Обозначить актуальность проблемы среди родителей и педагогов

4.Составить перечень необходимого материала для реализации проекта.

5. Включить мероприятия проекта  в план летне-оздоровительной работы.

6. Подобрать информационное обеспечение для работы.

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детальное обследование территории и выявление наиболее и проблемных участков и интересных объектов для «экологической тропинки» | Педагоги, родительская общественность |
| 2 | Разработать Положение о конкурсе дизайнерских проектов по оформлению зеленых уголков | Старший воспитатель |
| 3 | Составление рекомендаций по использованию объектов экологической тропинки для работы с детьми. | Воспитатели |
| 4 | Изготовление табличек с рисунками, подписями для видовых точек. | Воспитатели |
| 5 | Составление карты - схемы экологической тропы. | Ст.воспитатель, воспитатели старшей, подготовительной групп |
| 5 | Подготовка материала для благоустройства территории: -саженцы, -рассада, -строительный материал | завхоз |
| 6 | Родительские собрания «Объединение усилий ДОУ и семьи по благоустройству территории». | Администрация ДОУ, воспитатели |
| 7 | Подведение итогов 1 этапа конкурса среди родителей, сотрудников и воспитанников на лучший дизайнерский эскиз Арт-объекта | Жюри конкурса |
| 8 | Праздник Эколят – молодых защитников природы «Нас в любое время года учит мудрая природа» /День охраны окружающей среды – 5 июня/ | Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре |
| 9 | Размещение скворечников на территории ДОУ | Педагоги, родители |
| 10 | Посадка овощных культур на учебно-опытном участке | Воспитатели и воспитанники всех возрастных групп |

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ этап

(Июнь. 1-4  недели)

Задачи:

- Провести реконструкцию имеющегося оборудования и оформление участков в соответствии с задачами проекта и требованиями охраны жизни и здоровья детей: оформление зеленого уголка, учебно- опытного участка, экологической тропы,, строительство малых архитектурных форм.

- Проведение экологических мероприятий

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Природоохранная операция «Наш дом – Земля», приурочена Общероссийским Дням защиты от экологической опасности: 1 этап: Экологический десант «Очистим планету от мусора» -Детский коллективный труд по уборке прогулочных участков от сухой листвы, веток; -Субботник по очистке и благоустройству территории с участием родительской общественности 2 этап: Экологический десант «Зеленый наряд детскому саду» - Акция среди детей и родителей «Подари цветок в зеленый уголок»; -Труд на огороде и клумбах: высадка семян, цветочной и овощной рассады, саженцев кустарников и деревьев (сирень – 5 шт., рябина 2 шт., дуб – 1 шт, клен – 2 шт., горная сосна – 3 шт., жимолость тянущаяся – 1 шт.), полив, прополка, рыхление; - Оформление клумб, цветников, зеленых уголков, экспериментального опытнического участка, экологической тропы; -Смена песка в песочниках; -Выбор и реализация в жизнь лучших эскизов Арт-объектов для уголков озеленения на территории ДОУ, выполненных педагогами, детьми и родителями; -Конкурс «Эко-невидаль» 2 этап: изготовление Арт-объектов. Награждение победителей; - Создание зоны отдыха «Вятская карусель»; -Праздник Эколят – молодых защитников природы /5 июня День защиты окружающей среды/ 3 этап: Экологические праздники, развлечения, игры -Развлечение «Нас в любое время года учит мудрая природа»; - Цикл познавательных бесед «Тайны природы»; - Игра-викторина «Что такое природа?»; - Экскурсии в бор, в парк, на берег реки Вятки (с участием родителей); - Познавательное путешествие «От зерна до каравая», совместно с детской библиотекой Экскурсия по огороду и уголку хлебного поля ДОУ «Посадили огород, посмотрите что растет» | Воспитатели Сотрудники детского сада, родители Сотрудники, родители, население поселка Сотрудники, воспитанники Сотрудники, родители, воспитанники Завхоз, родители Творческий коллектив родителей и педагогов Администрация ДОУ Творческий коллектив родителей и педагогов Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре Музыкальный руководитель Воспитатели Старший воспитатель Воспитатели, инструктор по физической культуре Мурыгинская детская библиотека-филиал Воспитатели |

III. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ этап

(август )

Задачи:

- Оценить результативность проекта для всех его участников.

- Познакомить с положительным опытом население посёлка и общественность через СМИ и сайт детского сада.

3.Экологизация развивающей среды территории ДОУ.

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Праздник урожая «Во саду ли в огороде» | Музыкальный руководитель, воспитатели |
| 2 | Экологический праздник с экскурсией для детей и родителей по экологической тропинке «Уроки лесовика» | Воспитатели |
| 3 | Создание фотовыставки по итогам работы над проектом, размещение их на сайте ДОУ: http://malinovka.murygino.ru/ | Ответственный за сайт ДОУ |
| 4 | Участие в окружном конкурсе по благоустройству территории «Красивая школа - 2016» | Заведующий ДОУ |

7. Результаты работы над проектом

За время внедрения данного проекта на территории нашего дошкольного учреждения была проделана следующая работа:

-Эстетически оформлены зеленые уголки каждого прогулочного участка, благоустроен учебно-опытный участок. С участием воспитанников выращен горох – 1,2 кг., картофель – 17 кг, свекла 19 кг,  морковь – 8кг, кабачки – 37кг, клубника – 3кг, лук (зелень)- 5кг, чеснок – 1,4 кг;

-Разбит новый цветник на территории хоздвора детского сада;

-Обогащена новыми точками экологическая тропинка детского сада (пень, горная сосна, дуб, белая сирень, клен), разработаны по ним методические рекомендации;

-Создана зона отдыха «Вятская карусель».

-Территория обновилась новыми игровыми формами и постройками:

-горка,

-машина-песочница, трансформер песочница-стол,

-колодцы,

-скворечники,

-арт-объекты: лебедь, сова, лесовики, огородное пугало, улитки и др. ;

От этого территория сада стала ярче, интереснее, непохожей на другие.

- Повысился процент участия родителей в жизни детского сада. В благоустройстве территории, по данным опроса педагогов групп, приняли участие 72% родителей от общего числа по ДОУ. Ранее процент участия составлял 30-45%.

Родители, принимающие участие в проектной деятельности отметили следующее:

•в ходе совместной деятельности отмечены теплые взаимоотношения с ребёнком, с коллективом родителей и педагогами;

•родители получили возможность принять активное участие в жизни детского сада, смогли реализовать свои творческие способности.

Опрос среди родителей показал удовлетворенность родителей ДОУ:

*эстетическим оформлением прогулочных участков, ухоженностью территории, зелеными насаждениями удовлетворены 100% опрошенных родителей;

*уровнем знаний воспитанников экологического характера – 98%,  *желание сменить ДОУ – 0%;

*готовность в дальнейшем принимать активное участие в жизни детского сада, несмотря на занятость   – 98%

- Повысился уровень экологической культуры  воспитанников и родителей.

96% детей старшей и подготовительной группы овладели навыками ухода за растениями: рыхление, полив. 98% старших дошкольников уверенно пользуются уборочным инвентарем: граблями, метлами. 100% детей подготовительной группы на высоком и среднем уровне владеют информацией об окружающих, доступных и знакомых им живых объектах, сформировано эмоциональное отношение к объектам ближайшего окружения;

- Создан свой "образ" территории дошкольного учреждения, повысился имидж детского сада среди ДОУ  поселка. Об этом свидетельствуют отзывы родителей, чьи дети временно посещали детский сад «Малиновка» во время закрытия их ДОУ на ремонтные работы в летний период.

- Выводы и практическая значимость проекта

Результаты работы данного проекта оказали как опосредованное, так и прямое влияние на качество образования, на работу по воспитанию эстетической и  экологической культуры детей и взрослых. Создание единого пространства детей, педагогов и родителей способствовало формированию у детей и взрослых чувства сплоченности и созидательного отношения к окружающему. Родители и педагоги, объединив усилия, создали для детей интересную среду, позволяющую играть, отдыхать, заниматься познавательной деятельностью.

Таким образом, проект помог решить задачи эстетического, нравственного, познавательного воспитания детей. А также позволил осуществить активизацию творческого потенциала педагогического коллектива, родительской общественности по созданию благоприятных условий для пребывания детей в ДОУ.

Вывод: Мы не можем изменить весь мир, но можем изменить себя. Мы своей деятельностью нанесли немалый ущерб окружающей природе. Самое время донести до наших детей и родителей «Посмотрите, какая вокруг красота, берегите её и научитесь создавать своими руками».

- Перспективы на будущее

«Проснулся утром – прибери свою планету» - писал Антуан де Сент- Экзюпери. Продолжая, совместную с детьми и родителями, работу по оформлению и озеленению территории ДОУ, мы надеемся, чтобы в нашем поселке станет меньше запущенных площадок, свалок, появятся уютные места для прогулок и отдыха, дарящие гармонию, радость и уют.

На территории ДОУ мы планируем создать огород лекарственных трав, дополнить видовое разнообразие экологической тропы новыми точками (объектами живой и неживой природы), подобрать о них соответствующий материал.

Продолжать повышать природоохранные знания воспитанников со знаниями биоэкологи с трансформацией в поведенческие установки и отношение к природе. С целью создания у ребенка мотивации определенного типа поведения в природе включить в образовательный процесс освоение парциальной программы С.Н.Николаевой «Юный эколог».

Продолжать реализовывать проекты экологической направленности с участием детей и родителей, с дальнейшей  трансляцией результатов работы в СМИ.

В начале 2016-2017 уч.г., в преддверии года экологии, мы запланировали провести среди сотрудников детского сада, детей, родителей, населения поселка  Акцию «Эко-марафон: Бумажный бум» по сбору макулатуры, а на вырученные деньги дополнительно приобрести детские грабли, лейки.

Весной мы планируем провести акцию среди родителей и населения поселка «Скворечник», которые будут развешаны в парке по ул. Набережной.

10. Используемые источники:

1.Различные источники СМИ, Интернет:

Благоустройство прогулочного участвка детского сада

http://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu/9935-blagoustrojstvo-progulochnogo-uchastka.html

Приложение

Оформление прогулочных участков