Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Александровский районный центр дополнительного образования «ДАР» город Струнино Александровский район Владимирская область

***Социальный проект.***

**«Любимый дом»**

**(благоустройство территории МБУДО «АРЦДО «ДАР»)**

**Авторы проекта:**

**Бледных Наталья Николаевна – методист**

**Петрова Елена Николаевна – ПДО**

**Струнино 2020**

**СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ:**

**«Любимый Дом»**

**(благоустройство территории МБУДО «АРЦДО «ДАР» г.Струнино).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Визитка проекта** | | |
| **Информация об авторах проекта** | | |
| **Ф.И.О.** | | Бледных Наталья Николаевна - методист  Петрова Елена Николаевна-руководитель образцового ансамбля танца «Сударушка»  Обучающиеся хореографического объединения. |
| **Город, область** | | Владимирская область Александровский район город Струнино |
| **Образовательное учреждение** | | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Александровский районный центр дополнительного образования «ДАР» |
| **Информация о проекте** | | |
| **Название проекта** | Проект «Любимый Дом» (благоустройство территории МБУДО «АРЦДО «ДАР» г.Струнино) | |
| **Тип проекта** | Социальный, творческий, исследовательский, экологический. | |

**АННОТАЦИЯ**

        Любое учреждение дополнительного образования – удивительное и родное место для каждого человека. Здесь ребенку должно быть комфортно – и психологически, и физически. Несомненно, основная часть детства и юности каждого человека связана с занятиями, которые по душе. Об этом времени созданы десятки песен, стихов.

         Настоящий проект разработан для комплексного подхода  к проведению мероприятий по благоустройству территории с целью создания условий для проведения образовательного процесса, а также улучшения внешнего и эстетического вида прифасадного участка МБУДО «АРЦДО «ДАР» г.Струнино. Проект позволяет, за счет вовлечения обучающихся хореографического объединения в совместную общественно-значимую деятельность по благоустройству территории, решать в единстве задачи по формированию гражданской, творчески активной, физически здоровой личности, по трудовому и экологическому воспитанию обучающихся.

**АКТУАЛЬНОСТЬ И ВАЖНОСТЬ ПРОЕКТА**

Центр дополнительного образования «ДАР» г.Струнино - это планета детства, «Любимый дом», это место где мы проводим большую часть свободного времени. И нам не безразлично как выглядит территория нашего Дома. Видя ежедневно ухоженные красивые, всегда цветущие клумбы, мы не только будем получать положительные эмоции, но и учиться оберегать красоту, создавать ее своими руками.

         «Красота спасет мир», - утверждали великие гуманисты. Воспитать красивую личность можно только тогда, когда вокруг нее все прекрасно. Человек чувствует себя комфортно, когда его окружают красивые аллеи, цветущие газоны и ярко оформленные клумбы цветов. Благоустройство территории необходимо как для создания привлекательного внешнего вида, так и для поддержания репутации образовательного учреждения. Поэтому каждое образовательное учреждение должно иметь свое «лицо», свой имидж. Но как привести в соответствие прилегающую территорию?  Почему эта проблема стала актуальной на данный период? Такие вопросы встали перед нами при разработке проекта по благоустройству прифасадной территории МБУДО «АРЦДО «ДАР» г.Струнино.

**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**

**Цели:**

* создание эстетически и экологически привлекательного пространства возле Центра «ДАР»;
* улучшение экологической обстановки на прилегающей к Центру территории за счет посадки саженцев деревьев, кустов и цветов;
* воспитание трудолюбия, любви к своему Дому, бережного отношения к природе;
* развитие творческих способностей учащихся;
* формирование навыков здорового образа жизни.

**Задачи:**

* привлечь внимание учащихся к решению актуальных проблем Центра;
* формировать у учащихся чувство ответственности, умение реализовать конкретные шаги по улучшению и благоустройству Центра и его территории;
* привлечь учащихся Центра и родительской общественности к вопросам улучшения эстетического оформления прифасадной территории учреждения.

**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

В ходе работы над проектом было решено:

1. Работу над проектом поручить учащимся 4,5,6 групп образцового ансамбля танца «Сударушка».
2. Включить в социальный проект «Любимый дом» мини-проекты:

- «Скворечник» (изготовление и размещение скворечника на прифасадной территории Центра «ДАР»);

- «Цветущий двор» (исследовательская работа (подбор и размещение растений для высадки на газонах и клумбах).

1. Распределить между группами поручения и обязанности:

- 6 группа – подготовка газонов (обрезка кустарников, выкорчёвывание старых растений, вывоз мусора, разравнивание), высадка растений;

- 5 группа – мини-проект «Цветущий двор»;

- 4 группа – мини-проект «Скворечник».

4. Сысуев Илья – разработка чертежа газонов.

5. Определить инициативные группы на каждом этапе проекта «Любимый дом».

**ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

Работа по благоустройству территории Центра дополнительного образования «ДАР» города Струнино состоит в выкорчёвывании старых кустарников и посадке новых, формировании газонов и клумб, посадке однолетних цветов в вазоны и уход за ними в летний период. Эти задачи нам предстоит осуществить своими силами и силами наших родителей. Немаловажной целью проекта благоустройства школьного двора является размещение изготовленных нами скворечников на прифасадной территории Центра.

**План-график выполнения запланированных мероприятий с обязательным указанием дат проведения:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Дата** | **Ответственные** |
| 1 | Зарождение проекта «Любимый Дом» (мозговой штурм) | Август | Петрова Е.Н.  Инициативная группа ансамбля танца «Сударушка» |
| 2 | Распределение между группами ансамбля поручений, выбор инициативных групп. | Сентябрь | Петрова Е.Н.  Инициативная группа ансамбля танца «Сударушка» |
| 3 | Уборка прифасадной территории (обрезка кустов, выкорчёвывание старых растений, очистка территории от мусора, уборка сухой травы и сучьев, разравнивание газонов) | Сентябрь-октябрь | Петрова Е.Н.  6 группа ансамбля танца.  Инициативная группа родителей. |
| 4 | Разработка чертежа газонов. | Ноябрь | Сысуев Илья |
| 5 | Работа над мини-проектом «Цветущий двор» | Декабрь-февраль | Петрова Е.Н.  5 группа ансамбля танца. |
| 6 | Работа по поиску спонсоров. | Февраль-март | Петрова Е.Н.  Инициативная группа ансамбля танца «Сударушка» |
| 7 | Разработка чертежа по ландшафтному дизайну газонов. | Март | Сысуев Илья |
| 8 | Уборка прифасадной территории. | Апрель | Петрова Е.Н.  6 группа ансамбля танца.  Инициативная группа родителей. |
| 9 | Приобретение саженцев кустов, рассады цветов, вазонов. | Май | Петрова Е.Н. Инициативная группа ансамбля танца «Сударушка» |
| 10 | Посадка кустов, установка вазонов, высадка цветов в клумбы. | Май | Петрова Е.Н.  6 группа ансамбля танца. |
| 11 | Уход за высаженными растениями в летний период. | Июнь-август | Инициативная группа ансамбля танца «Сударушка» |

**ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**Количественные показатели:**

1. Более 40-ка учащихся и несколько инициативных родителей будут привлечены в качестве участников  по благоустройству территории Центра.
2. Количество новых методик:

* коллективная массовая реализация;
* научно-исследовательская экологическая деятельность с практической направленностью.

**Качественные показатели:**

* создание наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий на территории учреждения;
* создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками проекта;
* проявление фантазии, творчества, инициативы и трудолюбия у детей и взрослых;
* улучшение вида прифасадной территории Центра «ДАР» города Струнино;
* благоустроенный двор и оригинальные цветники.

**МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ**

* Оценивание результатов проекта администрацией учреждения и общественностью города.
* Успешное «приживание» растений.
* Развитие устойчивого интереса к благоустройству МБУДО «АРЦДО «ДАР» г Струнино со стороны детей и родителей.

**БЮДЖЕТ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** | **Цена за ед. (руб.)** | **Общая стоимость (руб.)** |
| 1 | Саженцы  декоративных кустов | 10 | 500 | 5000 |
| 2 | Рассада цветов | 10 | 50 | 500 |
| 3 | Вазоны (клумба) | 3 | 1000 | 3000 |
| 4 | Земля | 2 пакета | 400 | 800 |
|  | Итого: | 9300 | | |