ПРОЕКТ

«Детскому саду  - спортивную площадку»

Составители: Авдеева Оксана Петровна

Введение

Для педагогов детского сада не секрет, что одними из основных причин  ухудшения здоровья детей является дефицит двигательной активности. Дошкольный возраст – это ответственный период жизни, когда закладываются основы физического, психического и личностного развития. Двигательная активность – это сочетание различных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, в организованных и самостоятельных физических упражнениях и занятий спортом. Одним из привлекательных средств развития двигательной активности является наличие современной  спортивной площадки.

Спортивная площадка - место, предназначенное для игры детей, преимущественно дошкольного возраста. Спортивная площадка - территория, на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования с целью организации содержательного досуга. Игровое оборудование, в свою очередь, представляет собой набор конструктивных сооружений, способствующих физическому и умственному развитию, оказывая при этом благоприятное воздействие на социальную адаптацию ребенка. Проблема всего человечества – гиподинамия. Наша задача приучить дошкольников к здоровому образу жизни.
      С чего начинается привычка к здоровому образу жизни? С дома, с семьи, а далее круг расширяется – в детском саду детей учат элементарным навыка гигиены, режиму дня. Обучая, развивая, воспитывая дошкольников посредством физической культуры, мы стараемся привить им уважение и бережное отношение к своему физическому здоровью, интерес и любовь к спорту. Любовь и интерес к спорту в свою очередь можно привить детям только тогда, когда они сами являются активными участниками спортивных состязаний, развлечений, праздников, дней здоровья. Что в свою очередь вызывает положительное эмоциональное отношение к нему.
Вовлекая родителей в совместный процесс физического развития и воспитания дошкольников, мы стараемся помочь родителям понять, что здоровье ребенка первоочередная и главная их задача. Что, уделяя внимание ребенку, гуляя и играя с ним в различные подвижные и спортивные игры, проводя выходные дни в активном отдыхе, они принесут большую пользу организму ребенка, его физическому, психическому, духовному и эмоциональному состоянию.

Актуальность проекта:

Важнейшей задачей дошкольных учреждений является сохранение и укрепление здоровья детей, которое достигается, главным образом, на занятиях по физическому воспитанию. Здоровье и движение — два взаимозависимых компонента жизни любого человека, а ребенка в особенности. Только движение не эпизодическое и не по принуждению, а такое, которое основано на доброй воле и понимании его необходимости.

Спортивная площадка – важная часть территории ДОУ. Ведь значительная часть занятий должна проводиться на свежем воздухе. Футбольное поле, баскетбольные корзины, ямы с песком для прыжков, разнообразные турникеты и кольца для подлезания и пролезания, лабиринты и другое оборудование создадут условия для активного занятия спортом во время проведения прогулок, спортивных досугов, праздников и развлечений не только внутри ДОУ, но и с участием других садов города, организация  досуга семей воспитанников детского сада на свежем воздухе.

Во время игр и занятий на свежем воздухе у детей формируются умения использовать приобретенные навыки в многообразных жизненных ситуациях, а использование разнообразных привлекательных своей формой и окраской пособий и оборудования помогает поддерживать интерес детей к движениям, способствует формированию физических качеств, развивая одновременно ориентировку в пространстве, сообразительность, умение запоминать и выполнять сложные двигательные задания. Дошкольники приучаются действовать смело, проявляя активность, настойчивость, инициативу, самостоятельность. У детей воспитываются чувства дружбы и товарищества, взаимопомощи и честности.

Для осуществления задач всестороннего развития и организации разнообразной деятельности детей большое значение имеет спланированный и оборудованный спортивный участок. Для обеспечения качественной организации игр и занятий в весенний, летний и осенний период необходимо создать определенные условия: усовершенствовать спортивную площадку (волейбольную, футбольную, баскетбольную, для прыжков, для бадминтона), установить оборудование для развития основных движений (ходьба, бег, упражнение в равновесии, лазанье, прыжки, метание).

Проблема:

В настоящее время спортивная площадка детского сада имеет грунтовое покрытие, это затрудняет занятия по физической культуре во время дождей,  так как на спортивной площадке образуются лужи. Оборудована площадка 2 шведскими лестницами, 1 баскетбольным щитом и 2 волейбольными стойками, но это оборудование устарело, поэтому данные условия не способствуют рациональному двигательному режиму, физическим упражнениям и закаливающим мероприятиям с целью укрепления здоровья детей.

В ДОУ необходимо оборудовать спортивную площадку, где можно круглогодично проводить физкультурные занятия на воздухе. Требуется наличие спортивной площадки с твердым покрытием, позволяющим проводить занятия после дождя, поздней осенью, ранней весной и в оттепель. Для безопасного и результативного проведения занятий покрытие должно быть резино-битумным. Важно, чтобы она была приподнята на 5—7 см над уровнем грунта и имела уклон от центра к краям по 0,5 см на каждый метр. На такой площадке не задерживается вода, и она может быть использована в любое время. Наиболее оптимальный размер площадки 16 X 8 м (площадь - 128 м 2). На твердое покрытие площадки наносится разметка, облегчающая проведение занятий. Для проведения подвижных игр по краям площадки необходимо установить стационарное оборудование: мини-футбольные ворота с баскетбольными щитами, стойки для натягивания сетки, щиты для метания. Стойки для волейбольной сетки устанавливаются по поперечной линии площадки. Это забетонированные в землю трубы, на 2 м возвышающиеся над площадкой. Они могут также использоваться для натягивания поперек площадки шнура для прыжков с места или небольшого разбега. Футбольные ворота с баскетбольными щитами позволят экономить площадь спортивной площадки и проводить с детьми игры с элементами баскетбола и футбола. Все стационарные снаряды устанавливаются вокруг спортивной площадки, в непосредственной близости от нее, чтобы зимой с расчищенной от снега площадки к ним был свободный доступ. Требуется установить современные и безопасные турникеты и кольца для подлезания и пролезания, лабиринты, тренажеры. Опыт эксплуатации показывает, что такие площадки всегда востребованы.

Цель проекта:

Создание благоприятных педагогических условий и предметно-развивающей среды для физического воспитания детей во время прогулки, повышение и оптимизация двигательной активности детей, благоустройства территории детского сада.

Задачи:

Образовательные:

- обеспечить доступность занятий на спортивной площадке детям дошкольного возраста (не только посещающим наш детский сад) и  их родителей;

- использовать круглогодично площадку для занятий различными видами спорта на открытом воздухе;

Развивающие:

- развивать точность движений при выполнении упражнений в беге, ходьбе, лазании, прыжках;

- развивать интерес к занятию спортом;

Воспитательные:

- способствовать закаливанию детского организма, снижению простудных заболеваний;

- формировать ценностно-мотивационное отношения подрастающего поколения к физической культуре, спорту, к своему здоровью и здоровому образу жизни.

Место реализации Проекта:  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Ромашка»     г. Данкова Липецкой области.

Адрес: 399851, Липецкая область, г.Данков, ул.Мичурина 11/1.

E – mail: dsromawka@yandex.ru

Команда Проекта: воспитанники детского сада, родители, инструктор по физкультуре, воспитатели, администрация ДОУ.

Краткое описание содержание проекта:

| Варианты реализации | Содержание | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 (выбранный) В случае одобрения заявки на участие в грантовой программе «Стальное дерево» | Создание современной спортивной площадки на территории ДОУ | Бесплатное образовательное пространство спортивно-оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста | Дополнительные вложения в благоустройство спортивной площадки. |
| Вариант 2 (альтернативный) | Использование старой площадки | - | Вероятность отказа от проекта в связи с отсутствием средств. |

Партнёры Проекта

| Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» | Финансовая поддержка |
| --- | --- |
| Администрация Данковского муниципального района | Административная и финансовая поддержка |

Информационное сопровождение

| Сайт МБДОУ д/с № 2 «Ромашка»: https://ds-2romashka-dankov-r42.gosweb.gosuslugi.ru/ , Группы в соцсетях (ВКонтакте https://vk.com/ds2romashka) | Заметки и статьи о проводимых мероприятиях |
| --- | --- |
| Данковское и региональное телевидение | Репортажи о проводимых мероприятиях |
| Газета Данковского района «Заветы Ильича» | Статьи и фоторепортажи о проводимых мероприятиях |
| Областная детская газета «Золотой ключик» | Заметки и статьи о проводимых мероприятиях |

График реализации Проекта (прогнозируемый)

| № п/п | Название этапа/ Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации | Размещение информации в социальных сетях и средствах массовой информации о победе. | 01.04.2024 | 05.04.2024 | Информирование всех заинтересованных в реализации проекта, в том числе партнеров, привлечение спонсорской помощи, привлечение волонтёров. |
| 2 | Закупка, установка и тестирование оборудования | Выбор вариантов необходимого оборудования, заключение договоров, работа по благоустройству места под площадку, установка оборудования. | 01.04.2024 | 31.07.2024 | Выбран оптимальный поставщик, заключены договоры поставки, произведена оплата, доставка. Силами спонсоров и волонтеров произведено благоустройство территории под спортивную площадку. Установлено и протестировано оборудование. |
| 3 | Торжественное открытие | Спортивный праздник, посвященный открытию площадки. | 31.07.2024 |  | Официальный запуск проекта ко Дню города и района. |
| 4 | Реализация проекта «Детскому саду – спортивную площадку» | Проведение утренних гимнастик, физкультурных занятий, спортивных досугов, праздников, фестивалей. | 01.08.2024 | 30.12.2024 | Охват спортивно-оздоровительной деятельностью воспитанников образовательных учреждений Данковского района. |

Используемые ресурсы

| № п/п | Наименование статьи расходов | Необходимые затраты, руб. | Вклад партнеров проекта, с указанием партнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный комплекс «Крепыш» | 85 000 руб. | Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» |
| 2 | Элемент полосы препятствия «Лабиринт» | 23 000 руб. | Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» |
| 3 | Шагоход «Змейка» | 17 000 руб. | Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» |
| 4 | Лаз «тоннель» | 20 000 руб. | Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» |
| 5 | Уличный тренажер «Маятник» | 31 000 руб. | Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» |
| 6 | Уличный детский тренажер «Гребля» | 33 000 руб. | Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» |
| 7 | Уличный детский тренажер «Эллипс» | 45 000 руб. | Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» |
| 8 | # Уличный детский тренажер "Степ+вело" | 55 000 руб. | Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» |
| 9 | Работа по благоустройству территории под площадку и установка оборудования |  | Администрация Данковского муниципального района, волонтеры. |
|  | Итого | 309 000 руб |  |

Ключевые показатели эффективности проекта

| Количественные показатели | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущее значение | Целевое состояние |
| Количество детей принявших участие в проекте «Дескому саду – спортивную площадку» | - | Не менее 350 |
| Количество детей посещающих ДОУ | 195 | 220 |
| Количество детей, не посещающих ДОУ, которым предоставляются услуги консультационного пункта нашего ДОУ | 50 | 70 |
| Количество детей и их родителей детских садов города, приглашенных на спортивные мероприятия | 120 | 150 |

Качественные результаты:

Создание физкультурно-оздоровительного пространства для всестороннего развития и увлекательного образовательного процесса.

Проведение физкультурных занятий, спортивно-оздоровительных досугов, соревнований, фестивалей.

Ожидаемые результаты

1. Значительное снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей;

2. Создание благоприятных условий для оздоровления и организации досуга воспитанников на районном уровне;

3. Увеличение процента высокого уровня физической подготовленности детей.

Риски и возможности Проекта

| № | Риск | Причины | Последствия | Мероприятия по минимизации | Ответственные | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект не будет реализован | Неполучение гранта и отсутствие собственных средств | Проект совсем не состоится или его реализация отложится на неопределенное время | Участие в грантовых проектах. Привлечение дополнительных спонсорских средств. | Пинаева Н.Н. |  |
| 2 | Превышение сметы на закупку оборудования | Изменение цен у поставщика | Необходимость пересматривать состав закупаемого оборудования | Переговоры с поставщиком о скидках ли выбор более подходящего поставщика | Пинаева Н.Н. |  |
| 3 | Задержка поставки закупленного оборудования | Отсутствия оборудования в наличии у поставщика | Смещение графика проведения мероприятий по поставке оборудования | Своевременный заказ оборудования с использованием временного запаса на приобретение и доставку, либо поиск более подходящего поставщика. | Пинаева Н.Н. |  |